NeuroBridge V2 checklist finale

Chiusura scientifica, risultati da riportare e requisiti di presentazione per una tesi competitiva a livello internazionale

Stato documentale: 1 ottobre 2026

Questa è la checklist operativa di riferimento per portare il lavoro attuale a una tesi completa, verificabile e difendibile. “Top US” è l’obiettivo di qualità, non una garanzia di ammissione: contano anche relatore, istituzione, lettere, scrittura e selezione del programma.

Il nucleo sperimentale non è da ricostruire da zero. HPO, freeze della finestra reale, fit held-out e metriche finali sono presenti nei pacchetti caricati. Restano da chiudere controlli statistici già pianificati, rendere i risultati leggibili e completi nella tesi, correggere le slide e verificare la riproducibilità da un bundle pulito.

## Legenda degli stati

| Stato | Significato operativo |
| --- | --- |
| CHIUSO / verificato | Un artefatto del 1 ottobre registra il completamento. Va comunque descritto e citato correttamente nella tesi. |
| APERTO / necessario | Manca un output o un passaggio che serve prima di congelare le conclusioni. |
| DA VERIFICARE | Il materiale fornito non permette di certificare il passaggio. Non marcarlo come completato senza evidenza. |
| CONDIZIONALE | Necessario se si mantiene una specifica claim; altrimenti restringere la claim e dichiarare il limite. |
| FACOLTATIVO | Può aggiungere valore, ma non blocca la tesi né autorizza a disperdere il lavoro. |

Ordine di lavoro consigliato: finire i controlli aperti → congelare endpoint e tabelle → scrivere Methods/Results/Discussion → correggere e completare le slide → eseguire il controllo finale di codice, citazioni e provenienza.

# 1. Domanda, contributo e confini delle conclusioni

Claim guida da usare come ipotesi di lavoro, non da copiare come conclusione prima di verificare le tabelle: obiettivi di apprendimento diversi producono profili diversi; fidelity geometrica, accessibilità lineare dell’informazione e fedeltà temporale possono dissociarsi; una perturbazione temporale controllata può essere seguita quando il lag è identificabile; una finestra temporale selezionata da NMA non implica automaticamente migliore decoding held-out.

[ ] Definire 1 domanda principale e 2–4 domande secondarie. Collegare ciascuna a un endpoint primario, un ramo dati, un controllo e una figura/tabella.

[ ] Tenere separate le tre famiglie di proprietà: structure (ground-truth fidelity nel synthetic; consistency nel real), accessibility (probe su embedding congelati) e temporal fidelity (lag profile/intervento controllato). Non costruire uno score complessivo che le fonda.

[ ] Nel synthetic usare “recovery/fidelity” solo rispetto alla ground truth nota. Nel monkey usare “consistency”, “accessibility” e “risposta alla perturbazione”; non chiamarla recupero del latent vero.

[ ] Descrivere R10 come perturbazione digitale controllata di B. Non interpretare il lag come ritardo biologico, causale o fisiologico….non si tratta di un lag reale ma di una condizione sperimentale posta. (qui rifare perché il lag deve essere di almeno 80 120 o 200 punti…..

A e B sono due sottopopolazioni operative somatotopiche .

[ ] Descrivere A_PROXIMAL e B_DISTAL come sottopopolazioni operative somatotopiche, non come moduli neurali discreti. La partizione copre 65 unità; A=32, B=33.

[ ] La validazione deriva da una singola sessione/animale reale: non generalizzare a popolazioni di animali o a un intero sistema nervoso.

# 2. Protocollo congelato da rispettare

| Voce | Specificazione finale | Uso corretto nel testo |
| --- | --- | --- |
| Dati reali | TOTAL65, A_PROXIMAL, B_DISTAL; split per trial interi | A/B disgiunte; finestre non attraversano split. |
| Selezione finestra Real | W=201 bin, scelta via validation-only dopo confronto 21, 41, 121, 201 | È una scelta operativa nel protocollo, non prova che 201 sia una scala biologica ottimale. |
| Modelli e objective | PCA; CNN1D e Transformer con soft, InfoNCE, time_contrastive_blocks, behavior_contrastive_blocks | Stessa dimensionalità di output; motivare bias architetturali e relazioni incoraggiate dalle objective. |
| Seed | 1101 selezionato in HPO; 1201 e 1301 refit finali indipendenti | Non presentare 1101, 1201, 1301 come tre repliche indipendenti equivalenti. |
| Test | Usato solo dopo selezione/freeze | Nessuna selezione di finestre, modelli, metriche o claim in base al test. |
| Near-collapse/failure | Mantenere le istanze; etichettare e riportare | Non sostituire o nascondere casi ineligible/near-collapse. |

Il test set non deve essere riaperto per cambiare architettura, objective, finestra, seed, soglie di collapse o definizione di endpoint. Ogni analisi aggiunta dopo il freeze va marcata come esplorativa e deve avere provenienza separata.

# 3. Stato effettivo dei lavori al 1 ottobre 2026

| Area | Stato attestato dai file | Conseguenza |
| --- | --- | --- |
| Phase-2A HPO Synthetic | 64/64 fit iniziali + 64/64 finalist fit; 8 winner selezionati; zero failure tecnici, un fit ineligible near-collapse. | Riportare regola di selezione e winner congelati; non ripetere tuning sul test. |
| Phase-2A HPO Real | 384/384 fit iniziali completati; 310 eligible, 74 ineligible near-collapse, 0 failure. Finestre 21/41/121/201 confrontate con validation-only. | Presentare W=201 come scelta secondo rank/criterio congelato; esplicitare che i valid centers cambiano con W. |
| Held-out fit Real | 72 istanze: 69 eligible, 3 near-collapse, 0 failed; 24 checkpoint HPO riusati, 48 nuovi fit (1201/1301). | Specificare il riuso del seed 1101 e preservare i tre casi near-collapse. |
| Core metrics e diagnostiche | Tabelle Synthetic/Real, accessibility, geometry, dimension diagnostics, cross-seed, manifest/hash presenti nel pacchetto final_thesis_v1. | Aggregare in tabelle e figure leggibili; la presenza di CSV non equivale a Results scritti. |
| Lag controllato Real R0/R10 | 24 confronti; 11 identificabili e in tutti il delta stimato è +10 bin; 13 non identificabili. | Riportare entrambe le parti del risultato e definire a priori/operativamente l’identificabilità. |
| Training-seed variability | 336 righe complete nel ramo uncertainty. Seed 1101 è checkpoint selezionato HPO; 1201/1301 sono refit finali indipendenti. | Descrivere statistiche senza gonfiare il numero di repliche indipendenti. |
| Trial bootstrap | Stato nel manifest: PENDING; richieste 1000 repliche; nessun summary/seed-CI pubblicato. | APERTO: chiudere per endpoint primari o motivare formalmente un’alternativa. |
| Null controls | Manifest: 244 label slots e 48 trial-pairing slots attesi. Nell’archivio: 237 file label; nessun output di trial pairing o temporal-order summary. | APERTO: verificare 7 slot label mancanti e completare/giustificare le 48 pairing. Temporal-order non attestato. |
| Frosolone Pipeline 1 su sintetico | Pipeline esplorativa completa su seed 42; nessuna replica EEG Graz 2a/2b nel pacchetto. | Riportare come adaptation sintetica separata; non definirla replica EEG. |
| Slide deck | 16 slide iniziali; sintetico e definizioni avviati, Real/final evaluation e sintesi assenti. | APERTO: correggere passaggi tecnici e costruire la seconda metà della presentazione. |
| Codice riproducibile da bundle pulito | Codici_tesi_01_10.zip contiene pipeline/test; nel controllo precedente 47 test passavano, 1 failure + 5 errori riferiti a un artefatto Phase-2A mancante (`initial_plan.json`). | DA VERIFICARE: bundle autonomo, inputs/config e suite completa da ambiente pulito. |

# 4. Chiusure obbligatorie prima di congelare le claim

## 4.1 Null controls e inferenza statistica

[ ] Riprendere il manifest congelato dei null; verificare identità e stato di ciascuno dei 244 label-shuffle slot. Sono presenti 237 JSON: individuare i 7 mancanti, distinguendo run non partiti, fallimenti tecnici e risultati empirici; preservare i tentativi.

[ ] Completare e validare i 48 slot di random A/B trial pairing previsti, oppure documentare una ragione metodologica concreta per cui un sottoinsieme è invalido. Non ridurre il denominatore senza traccia.

[ ] Il temporal-order null non compare nel manifest del pacchetto finale. Poiché la temporal fidelity è una claim centrale, eseguire un null appropriato in un ramo addendum predefinito oppure restringere la claim a “risposta a perturbazione digitale R0/R10” e dichiarare esplicitamente che l’ordine temporale nullo non è stato testato. Non presentarlo come completato.

[ ] Completare il trial-level bootstrap previsto (1000 repliche) sulle metriche primarie, ricampionando trial interi e preservando gli abbinamenti/struttura necessari. Mai trattare finestre sovrapposte come IID.

[ ] Pubblicare CI o intervalli di incertezza, numero di trial validi per endpoint, unità di ricampionamento, metodo di intervallo e seed del bootstrap. Se un endpoint non ammette bootstrap valido, motivarlo e riportare l’alternativa.

[ ] Fissare la gerarchia primary/secondary/exploratory, confronti pianificati e correzione o controllo dei confronti multipli. Non scegliere il risultato più favorevole dopo avere visto i test.

[ ] Mantenere near-collapse nei summary; mostrare sensitivity con/without solo se predefinita e sempre con entrambe le versioni.

## 4.2 Freeze dei risultati

[ ] Creare un registro finale di endpoint, popolazioni, supporto comune, rappresentazione raw/unit, aggregazioni, CI, esclusioni e test statistici.

[ ] Ricalcolare i summary pubblicabili direttamente dagli output congelati, con script versionato e hash degli input. Verificare conteggi e join tra embedding index, evaluation support e manifest.

[ ] Produrre un singolo pacchetto `final_thesis_v1` leggibile: tabelle principali, figure, caption, file di provenance, README di run e registro dei controlli. Conservare output pre-fix solo come audit trail, non come risultati concorrenti.

[ ] Dopo il freeze, ogni correzione solo tecnica deve lasciare traccia: input, script, hash prima/dopo, motivo e prova che non ha selezionato il risultato scientifico.

# 5. Risultati che la tesi deve riportare

## 5.1 Synthetic: ground-truth benchmark

[ ] Descrivere generatore, latent noto, condizioni, rumore/AR(1), emissioni delle popolazioni, shift imposto, campionamento trial e split train/validation/test a livello trial.

[ ] Riportare HPO e configurazioni congelate; distinguere loss/validation usate per scegliere da metriche scientifiche calcolate sul test.

[ ] Geometry: Procrustes R², RSA Spearman/Pearson e CKA, specificando supporto, standardizzazione/normalizzazione e unità statistica. Non presentare PCA come una sorpresa teorica se il criterio è lineare.

[ ] Accessibility: balanced accuracy delle condizioni (chance 0.125 per 8 classi), R²/MAE del progress; chiarire target, split del probe, selezione del probe e baseline.

[ ] Timing: curva completa, lag stimato, errore assoluto, peak margin/width e boundary/identifiability; mostrare casi non identificabili e non solo gli argmax favorevoli.

[ ] Diagnosticare PR/effective rank, spettro, varianze, pairwise distance/cosine e norme; separare raw e unit e non scegliere post hoc quale versione raccontare.

[ ] Usare i numeri finali estratti dai CSV del pacchetto, con N, media/mediana, SD/range e incertezza. Non trasferire numeri dalla checklist o dalle slide se non corrispondono al run congelato.

## 5.2 Real monkey: consistency e accessibility

[ ] Descrivere sessione/dataset, preprocessing già applicato, finestre e valid_mask, split trial-safe, feature/unit mapping disponibile e limiti documentali della mappatura originale.

[ ] Motivare W=201 e riportare confronto validation-only con 21/41/121/201. Precisare che il numero di centri validi varia con la finestra; non interpretare il rank come superiorità biologica intrinseca.

[ ] Riportare risultati per TOTAL65, A_PROXIMAL e B_DISTAL, oltre ai confronti A/B ammessi. Specificare che A/B sono population subsets operative.

[ ] Presentare geometry come consistency/structure agreement, non true-latent recovery. Presentare balanced accuracy, progress e probe cinematici come accessibility, con split e baseline.

[ ] Riportare near-collapse/failure e i relativi diagnostic. Non omettere celle deboli, non eleggibili o con esito nullo.

[ ] Mostrare effetti e incertezza per trial/seed; distinguere il checkpoint HPO 1101 dalle repliche indipendenti 1201/1301.

## 5.3 Perturbazione R0/R10 e lag (rifare)

[ ] Definire R0 e R10, direzione e convenzione del segno, unità “bin”, gestione dei bordi, supporto comune, score della lag curve e criterio di identificabilità.

[ ] Riportare i 24 confronti: 11/24 identificabili; in questi 11, delta lag = +10 bin; 13/24 non identificabili. Aggiungere distribuzione dei peak margin/boundary e curve rappresentative, non solo stima media.

[ ] Separare successo condizionato all’identificabilità dalla quota di casi non identificabili; non dichiarare accuratezza perfetta generalizzata.

[ ] Non convertire bin in millisecondi senza citare il bin width specifico del dataset e la trasformazione effettivamente imposta.

## 5.4 Frosolone Pipeline 1 su dati sintetici

[ ] Descrivere esattamente PCA train-only → Neural Manifold Analysis → selezione finestra sul train → CSP one-vs-rest → MI feature selection → QDA → test held-out.

[ ] Riportare confronto full-interval vs Pipeline 1: A test balanced accuracy 0.150 vs 0.150; B 0.075 vs 0.075; chance 0.125. Quindi la pipeline non migliora il decoding in questi dati/seed.

[ ] Riportare separatamente l’effetto delle finestre selezionate NMA sul test, la selezione svolta solo nel training e tutte le comparazioni candidate; chiarire che il risultato NMA non equivale a vantaggio classificativo.

[ ] Etichettare l’esperimento come adattamento esplorativo ai dati sintetici, seed 42. La replica sui dataset EEG originali Graz 2a/2b non è stata eseguita e non va insinuata.

# 6. Metodi e documentazione procedurale da completare

## 6.1 Methods riproducibili

[ ] Descrivere dataset, provenienza, preprocessing, unità osservazionale, definizione trial, split, filtri, finestre, padding, maschere, supporto comune, missingness ed esclusioni.

[ ] Specificare architetture, dimensionalità, trasformazioni, normalizzazione, loss con equazioni e notazione coerente; per ogni loss indicare anchor/positive/negative, batch/candidate semantics, sampling, offset, maschere, multi-positive e rischio di false negatives.

[ ] Descrivere train/validation/test nell’ordine corretto; spiegare HPO, candidati, loss di selezione, seed, regola di ranking, eleggibilità/near-collapse, freeze W=201 e riuso checkpoint HPO.

[ ] Definire matematicamente ogni metrica riportata: Procrustes R², RSA Pearson/Spearman, CKA, BA, progress R²/MAE, lag profile e criteri di peak/identifiability, PR/effective rank e collapse diagnostics.

[ ] Descrivere probe downstream: embedding frozen, target, scaler/fit, regolarizzazione, tuning ammesso, split, metriche, chance/baseline e prevenzione leakage.

[ ] Riportare implementazione/software, precisione numerica, device, versione framework, parametri, training updates, stopping, costi e risorse quando attestabili. Separare costo training da metriche downstream.

[ ] Dichiarare incertezze, bootstrap, null, multipli confronti, numerosità effettiva e limiti di generalizzazione.

## 6.2 Provenance e riproducibilità

[ ] Risoluzione del problema del bundle: includere oppure rendere ricostruibile l’artefatto upstream `initial_plan.json` richiesto dai test; aggiungere input/config non sensibili, comandi esatti, environment lock e README.

[ ] Eseguire suite completa in ambiente pulito e registrare commit/versione, comando, versioni dipendenze, test pass/fail e motivazione di ogni eccezione. Un test fallito non va liquidato come “solo packaging” senza riprodurlo.

[ ] Verificare che manifest e SHA-256 includano ogni checkpoint, embedding, tabella e script di analisi usato nei risultati; controllare la lineage da sorgenti a figure/tabelle finali.

[ ] Preparare un archivio della tesi con script di report e output pubblicabili. Documentare vincoli di accesso ai dati e separare dati personali/riservati dagli artefatti distribuibili.

[ ] Aggiungere un README con ambiente, setup, ordine delle fasi, resume, tempi indicativi, spazio necessario, output attesi e comando per ricreare ciascuna tabella/figura.

# 7. Scrittura della tesi e presentazione

## 7.1 Manuscript

[ ] Introduction: problema e motivazione neuroscientifica; representation learning; cosa significa “useful” e “faithful”; gap nella letteratura; domanda, contributi e mappa del testo.

[ ] Background: contrastive/temporal representation learning, manifold/structure, neural population analysis, evaluation geometry/accessibility/temporal fidelity; confronto puntuale col paper di Frosolone e con lavori di riferimento.

[ ] Methods: includere tutti i punti della sezione 6.1 e la separazione netta tra synthetic ground truth, real consistency e perturbazione digitale.

[ ] Results: presentare prima risultati descrittivi e diagnostici, poi endpoint primari e controlli; ogni figura con N, unità, split, barra d’incertezza e caption autoesplicativa.

[ ] Discussion: interpretare dissociazioni; separare evidenza, ipotesi e spiegazioni alternative; confrontare letteratura; discutere failure/near-collapse, non-identificabilità, single-animal, selection, rumore e validità esterna.

[ ] Conclusion: rispondere alle research questions senza estendere le claim oltre l’esperimento; future work separato dai risultati ottenuti.

[ ] Bibliografia: fonti primarie per metodi e dataset; DOI/link, anno, versione software/dataset; ogni affermazione di stato dell’arte ha citazione; uniformare stile e controllare riferimenti citati ma non in lista e viceversa.

[ ] Scrivere il manoscritto finale in inglese accademico chiaro; revisione tecnica, linguistica e di formattazione; abstract e titolo devono riflettere i risultati effettivi, incluso il risultato nullo Frosolone.

## 7.2 Slide deck attuale: correzioni puntuali e parti da aggiungere

| Slide/parte | Lavoro richiesto |
| --- | --- |
| 3 – modelli | Rimuovere “PCA not really”; aggiungere formule/diagrammi sintetici per CNN1D e Transformer; precisare input/output, pooling e bias architetturale. |
| 4 – objectives | Scrivere equazioni e sampling effettivi per soft, InfoNCE, time-contrastive e behavior-contrastive; chiarire positivi/negativi, numero di positivi, offset e false negatives. Non descrivere genericamente metodi diversi. |
| 5–7 – metrics | Correggere descrizioni/caption copiate; separare Procrustes, RSA, CKA; definire BA e lag curve/error. Specificare supporto e unità di ogni metrica. |
| 8 – diagnostics | Mostrare PR/eigenspectrum e near-collapse con esempi interpretati; spiegare raw/unit. Non usare diagnostics come classifica di qualità. |
| 9 – HPO | Mostrare TRAIN → VALIDATION → FREEZE → TEST. Indicare split trial-safe, criteri validation-only, W selection e ruolo distinto di 1101 rispetto a 1201/1301. |
| 10 – synthetic setup | Controllare unità del lag: distinguere durata di un bin e shift di 10 bin. Riportare generatore, rumore AR(1), partizione e split corretti; correggere ogni ms non verificato. |
| 15 – lag peak | Sostituire il grafico duplicato di stime/errori con curve lag, peak margin/width, boundary e stato identificabile/non identificabile. |
| Nuove slide Real | Disegno monkey, A/B, W=201 validation freeze, risultati geometry/accessibility, near-collapse, R0/R10 e denominatore 11/24 identificabili. |
| Nuove slide inferenza | Null controls e bootstrap dopo completamento; seed caveat; limiti a single session e test di validità esterna. |
| Nuova slide Frosolone | Pipeline 1 sul sintetico e risultato nullo sul decoding; non chiamarla replica EEG. |
| Finale | Sintesi del contributo, claim ammesse, limiti e 2–3 direzioni future motivate. Rimuovere note editoriali, refusi e formulazioni provvisorie. |

# 8. Estensioni: cosa serve davvero e cosa lasciare fuori

Non iniziare nuovi modelli per far apparire il lavoro più grande. Prima chiudere i gate sopra e verificare che ogni claim regga con i dati congelati. Un risultato negativo o una non-identificabilità ben delimitati sono più informativi di un’estensione post hoc.

| Elemento | Decisione per questa tesi |
| --- | --- |
| 5–10 training seed | Facoltativo, non blocca: il report deve però riconoscere che 1201/1301 sono due refit indipendenti e 1101 è selezionato HPO. |
| Multiple random A/B partitions | Estensione ad alto valore, ma non obbligatoria per la claim limitata alla partizione somatotopica fissata; indispensabile solo per generalizzare robustezza al campionamento dei neuroni. |
| Multiple lag 0/5/10/15, overlap control | Estensione forte. Il ramo attuale supporta il caso R0/R10 e synthetic esistente; non dichiarare calibrazione generale senza nuovi dati. |
| Full-sample | Descrittivo/visuale facoltativo; non sostituisce held-out e non è necessario per chiudere la generalizzazione. |
| Replica EEG Graz 2a/2b | Non svolta. Da fare solo se la tesi vuole affermare validazione del metodo su EEG reale; altrimenti tenere Frosolone come adattamento sintetico esplorativo. |
| CEBRA ufficiale, autoencoder, VAE, GRU/LSTM | Non necessari al core attuale; aumentano scope e tuning. Aggiungere solo con una domanda nuova e tempo sufficiente. |
| Geodesic RSA, neighborhood, equivariance, TDA | Estensioni; TDA solo con ipotesi topologica definita prima. Non sono gate di validità del protocollo attuale. |
| Benchmark compute esteso | Utile per una tesi/tesi-paper completa ma subordinato alle claim scientifiche; riportare almeno ambiente e costo essenziale verificabile. |

# 9. Gate finale: non dichiarare la tesi chiusa finché

[ ] I null pianificati hanno denominatori riconciliati e output verificati; bootstrap o alternativa motivata è pubblicata; il temporal-order gap è chiuso o trasformato in limite esplicito.

[ ] Gli endpoint primari, comparazioni, unità d’analisi e regole di aggregazione sono congelati e riportati senza selezione post hoc.

[ ] Ogni risultato nel testo è riconducibile a tabella/figura e script; ogni figura ha caption con dataset, N, split, metrica, incertezza e interpretazione minima.

[ ] Results includono esiti positivi, nulli e failure; i 13 casi non identificabili e i near-collapse non spariscono nella media.

[ ] Il pacchetto di codice è eseguibile o la non-riproducibilità residua è circoscritta e dichiarata; manifest/hash e comandi sono controllati in ambiente pulito.

[ ] Le slide non contengono note editoriali, unità ambigue o claim di true latent recovery sul monkey; la presentazione copre Real, controlli, Frosolone e limiti.

[ ] Relatore/commissione possono ricostruire perché il test non ha guidato selezione, cosa dimostra ogni metrica, quali conclusioni non sono identificate e cosa resta futuro lavoro.

## Regola conclusiva

La tesi è pronta quando il lettore può ricostruire il protocollo, capire ogni risultato, distinguere ciò che è dimostrato da ciò che è solo suggestivo e riprodurre le analisi senza affidarsi a una narrazione orale. Aggiungere un altro modello non sostituisce nessuno di questi passaggi.

# 10. Provenienza dello snapshot usato per aggiornare la checklist

La fotografia di stato è stata ricavata dai file caricati al 1 ottobre 2026: `Codici_tesi_01_10.zip`; `PHASE2A_INITIAL_HPO_REPORT(3).md`; `PHASE2A_REAL_WINDOW_AMENDMENT.md`; `PHASE2A_HPO_RUNNER_DRYRUN_REPORT(1).md`; `held_out_01_10.zip`; `Final_thesi_v1_final_evaluation_01_10.zip`; `frosolone_synthetic_pipeline1_seed42_complete_30_09.zip`; `Vers I ottobre 26.pptx`; checklist del 23 settembre. Gli stati sono riferiti a questa fotografia: vanno aggiornati se vengono prodotti nuovi output dopo tale data.

Non sono stati inventati risultati mancanti. Dove un report attesta un completamento, la checklist lo marca come chiuso; dove l’archivio contiene solo checkpoint parziali o manca un summary, il passaggio resta aperto o da verificare.